Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ՀՀ

 կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1,

198-Ն որոշման օգոստոսի 4-ի N 1198-Ն որոշման

**ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԱՍՀԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ**

**ՀՀ \_\_\_Տավուշ\_ մարզի \_\_\_Իջևան\_\_ համայնքի**

**ՀՀ \_\_\_Տավուշ\_ մարզի \_\_\_\_Իջևան\_\_ համայնքի**

Իջևան համայնքի՝ Իջևան քաղաքի

**Համայնքային մասհանումների ծախսման իրականացված ծրագրի մասին**

(Եթե ծրագիրն իրականացվել է համայնքի մի քանի ազդակիր բնակավայրերում, ապա նշել դրանց անվանումները) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4.1-ին կետով սահմանված՝ համայնքային մասհանումների ծախսման ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) անվանումը 1. Իջևան համայնքի զբոսայգում գտնվող լճի հիմնանորոգում

2. Իջևան համայնքի քաղաքային զբոսայգու քայլուղիների սալիկապատում

3. Իջևան համայնքի շատրվանների հիմնանորոգում և նոր սարքավորումների տեղադրում

**1. ԾՐԱԳՐԻ ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

Ծրագրի իրավական հիմքերը (նշել համայնքի ավագանու որոշման և ՀՀ պետական բյուջեի մասին օրենքի ամսաթիվը և համարը) \_29 փետրվար 2024 թ. ԹԻՎ 23 որոշում \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Ծրագրի սկիզբը և ավարտը** \_\_\_\_\_\_210 օր համաձայնագիր չի կնքնվել

2. **Ծրագրի նախագծային արժեքը** \_\_302 026 հազ. դրամ

3. **Համայնքի առկա խնդիրները և նախնական վիճակի նկարագրությունը** (ծրագրով նախատեսված ազդակիր բնակավայրի (համայնքի) սոցիալ-տնտեսական զարգացման առնչությամբ)

Իջևան քաղաքի զբոսայգում գտնվող լճը գտնվում է անմխիթար վիչակում, չի շահագործվում:

Իջևան քաղաքի քաղաքային զբոսայգու քայլուղիները գրունտային են և անհարմար տեղաշարժի համար:

Իջևան քաղաքի շատրվանները չի գործում, ներքին համակարգի անմխիթար լինելու պատճառով:

4. **Ծրագրի նպատակը**

Բնակչության սոցիալ-տնտեսական մակարդակի բարձրացում, ենթակառուցվածքների զարգացում, տուրիզմի զարգացում

5. **Ծրագրով հաստատված վերջնական ակնկալվող արդյունքները**

Տնտեսական զարգացում, հանգստյան գոտիների արդիականացում, այցելուների թվի ավելացում

6. **Ծրագրի փաստացի Արդյունքները**

Մեծացել է մարդկանց քանակը նշված վայրերում, բնակչությունը և հյուրերը կազմակերպում են իրենց լիարժեք հանգիստը

7. **Ծրագրի շահառուները** (նկարագրել շահառուների խումբը՝ ըստ տարիքային, մասնագիտական, կարիքավորության կամ այլ գործոնների և նախատեսվող թիվը)

Ծրագիրի ուղակի շահառուներ` համայքի բնակիչներ 15000 մարդ և հյուրեր 45000 մարդ

8. **Ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումները և դրանց ընտրության հիմնավորումները** (նշել ծրագրի, ինչպես նաև ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների ընտրման հիմնական պատճառները)\_

Ծրագրերը ընտրվել են հանրային քննարկումների արդյունքում, հաշվի է առնվել նշված տարածքների երբեմնի դերը համայնքի զարգացման, ժամանցների կազմակերպման գործում:

 **2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ**

1. **Ծրագրի իրականացման փաստացի արժեքը** \_\_\_\_\_\_հազ. դրամ

2. **Ծրագրի փաստացի շահառուները** (նշել փաստացի շահառուների խումբը և թիվը ամբողջ ծրագրի ընթացքում)\_\_\_\_ 45000 մարդ \_

3. **Ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումները** (նշել փաստացի իրականացված միջոցառումները՝ յուրաքանչյուրի մասով կատարված աշխատանքների, նկարագրությամբ) \_

1. Իջևան համայնքի Իջևան քաղաքի շատրվանների հիմնանորոգում: Գունաերաժշտական շատրվանները հանդիսանալով քաղաքի այցեքարտերից մեկը, գտնվում է բարոյապես և տեխնիկապես մաշված, անսարք վիճակում: Անհրաժեշտ է վերանորոգել շատրվանների կոմունիկացիաները և ջրավազանը` 228 մ2 մակերեսով, որը ներառում է` ջրավազանի հատակի քայքայված երկաթբետոնե շերտի քանդում և նոր երկաթբետոնե սալի իրականացում ջրամեկուսացումով և ներկապատումով` լողավազանի համար նախատեսված ներկանյութով, վնասված գրանիտե սալերի փոխարինում: Հին շատրվանների համակարգը փոխարինել նորով, որն իր մեջ ներառում է` 93 ցայտաշիթ, 7 հատ պոմպ, ավտոմատ կառավարման համակարգ, երգող-պարող DMX512 լուսային համակարգով 108 լուսատուներով և համակցման դետալներով:

2. Իջևան քաղաքի զբոսայգում գտնվող լճի հիմնանոպոգում: Անհրաժեշտ է հիմնանորոգել զբոսայգու լճակը, քանի որ գտնվելով քաղաքի քանդակների պուրակում, հանդիսանալով զբոսաշրջային վայր, գտնվում է անբարեկարգ վիճակում:

Կհիմնանորոգվի զբոսայգու լիճը` 879 մ2 մակերեսով և 1054 մ3 ծավալով, որն իր մեջ ներառում է` լճի հատակի քայքայված ե/բ շերտի և պատերի սվաղաշերտի փոխարինում նորով, ջրամեկուսացում և ներկում լողավազանի համար նախատեսված ներկանյութով, ստորջրյա լուսավորություն (36 հատ 35 W հզորության լուսադիոդային լուսարձակներով):

Նախատեսվում է նոր ֆիլտրացիոն համակարգի կառուցում 72 մ2 մակերեսով, որում կտեղադրվի պոմպեր (8 հատ 2,8 ԿՎ հզորության), ջրի ֆիլտրացիոն և տաքացման համակարգեր ( ֆիլտր` 8 հատ SMG900, d=900մմ, 31,8 ԽՄ/Ժ, պոմպ 8 հատ 2,8 ԿՎ հզորության, տրանսֆորմատոր 9 հատ TRA-300 V, թերմոստատ SP MIS CS- 4 հատ ):

3. Իջևան քաղաքի քաղաքային զբոսայգու քայլուղիների սալիկապատում: Զբոսայգու քայլուղիները գրունտային են և անհարմար քայլելու համար:Անհրաժեշտ է սալարկել զբոսայգու քայլուղիները` 2893 մ2 (60մմ հաստության բետոնե սալեր), բազալտե եզրաքարերը վերամշակել (700,65 գծ.մ), իսկ վնասվածները փոխարինել նորով (281,5 գծ.մ), ինչպես նաև նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում (193 գծ.մ): Լուսավորության մետաղական հենասյուների տեղադրում 54 հատ, լուսադիոդային լամպեր 111 հատ, նստարաններ 11 հատ, աղբամաններ 11 հատ, խաղահրապարակի ռետինե ծածկույթի իրականացում (20մմ հաստության) 993 մ2:

4. **Ծրագիրն իրականացնողները և աջակցողները** (թվարկել ծրագրի յուրաքանչյուր միջոցառման մասով իրականացման մասնակիցների (ՏԻՄ, իրավաբանական անձ, ծրագրի իրականացման նպատակով հավելյալ ֆինանսական միջոցներ տրամադրող անձ) անվանումները

 1. Իջևանի համայնքապետարան-60%

2. Պետական բյուջե- 40%

5. **Ծրագրի փաստացի վերջնական արդյունքների նկարագրությունը**

Վերանորոգված ենթակառուցվածքները խթան կհանդիսանան զբոսաշրջության և տնտեսության զարգացման գործում, ինչպես նաև կվերականգնվի տեղի բնակչության հանգիստն

6. **Հաշվետվության հրապարակումը** (նշել կայքէջում տեղադրման ամսաթիվը, ԶԼՄ-ներում հրապարակման դեպքում՝ նաև տալ հղումները)